ANEXO 4

ACTA DE CONFORMIDAD BENEFICIARIO

En la ciudad de Cochabamba, Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba a hrs. 17:00 a.m. del día 17 de Enero de 2020, en presencia de la OTB “USPHA USPHA” DISTRITO N° 08, beneficiarios y representantes de la empresa “LATIGIDCONST. S.R.L.” (Contratista), se procede a la entrega del proyecto: CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA RENE BARRIENTOS ORTUÑO C - COCHABAMBA, ejecutado en la Ciudad de Cochabamba.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

| Contrato de Obra: | CCTO-JUJ-062/2018 |
| --- | --- |
| Monto de contrato: | 6.993.945,57 Bs. |
| Monto de contrato con contrato Modificatorio Nª 1 | 6.993.945,57 Bs. |
| Fecha de Inicio: | 04 de diciembre de 2018 |
| Fecha de conclusión según contrato: | 19 de octubre de 2019 |
| Plazo de ejecución según contrato: | 320 días calendarios |
| Tiempo real de ejecución: | 319 días calendarios |
| Fecha de entrega provisional: | 18 de octubre de 2019 |
| Fecha de entrega definitiva: | 17 de enero de 2020 |
| Empresa Constructora: | “LATIGIDCONST. S.R.L.” |

La entrega se realiza en el tiempo establecido según contrato firmado.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

El beneficiario garantiza el mantenimiento, conservación, valor y disponibilidad del proyecto financiado y sus bienes adquiridos, asumiendo la plena y exclusiva responsabilidad de la administración y conservación de los mismos, de manera permanente y sostenible, estableciendo expresamente la prohibición de dar un uso distinto al objetivo y fines del convenio de financiamiento especifico adjunto.

La Unidad de Proyectos Especiales (U.P.R.E.) dependiente del Ministerio de la Presidencia, queda exento de cualquier responsabilidad derivada del uso y administración del proyecto, y sus bienes adquiridos con los recursos financiados.

Es cuanto informo para fines consiguientes:

c.: Arch.